4. 	URUSAN PEKERJAAN UMUM

Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 – 2015, pembangunan infrastruktur sebagai pelaksanaan urusan pekerjaan umum diwujudkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui penyediaan infrastruktur dasar yang dapat memperluas akses masyarakat untuk menikmati dan berperan dalam pembangunan serta mewujudkan akselerasi pembangunan di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya kesenjangan antar wilayah, mengurangi disparitas pertumbuhan ekonomi kota-desa dan pemerataan pembangunan. Selain itu, pemerataan dan penyebaran penyediaan infrastruktur dimaksudkan untuk menstimulan pertumbuhan pusat-pusat perekonomian baru di wilayah strategis dan cepat tumbuh di wilayah Kabupaten Wonosobo sebagai upaya menuju kemandirian daerah.

Konteks kemandirian daerah dalam perspektif pembangunan infrastruktur, tidak lepas dari fungsi/peran infrastruktur itu sendiri, yaitu a). Infrastruktur sebagai central point bagi semua stake holders (pemangku kepentingan), b). Infrastruktur merupakan kegiatan yang mutlak bagi bangkitan aktifitas pembangunan pada bidang-bidang lain, c). Infrastruktur sebagai penggerak belanja modal yang besar, dan d). Infrastruktur mampu mendorong pengembangan daerah dengan mengacu konsep pembangunan yang modern, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, manusiawi, efektif dan efisien, serta mempertimbangkan segala aspek yang memerlukan kesiapan baik konsep, visi, manajemen yang baik, komitmen, hingga kemauan yang keras dari semua pemangku kepentingan.

Pembangunan infrastruktur tidak hanya fokus pada orientasi kuantitas atau banyaknya sarana prasarana fisik yang terbangun, tetapi juga memperhatikan kualitas layanan yang diberikan. Kualitas dan kuantitas infrastruktur memiliki peran yang sama penting dan sejalan dalam percepatan pertumbuhan perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pembangunan infrastruktur dapat menyerap tenaga kerja dan memutar roda perdagangan melalui efek domino positif berupa pergerakan distribusi dan produksi barang dan jasa. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur juga menghasilkan dampak pergerakan perekonomian secara tidak langsung yaitu berupa pengurangan efek ekonomi biaya tinggi pada sektor produksi akibat rendahnya layanan transportasi dan distribusi barang-barang produksi. Rendahnya layanan infrastruktur bidang transportasi dapat mengakibatkan rendahnya nilai jual hasil produksi dan juga meningkatnya resiko kegagalan distribusi pasca produksi.

Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum melalui penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas sangat penting dalam usaha pencapaian efektifitas fungsi sarana dan prasarana  tersebut bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, upaya penanganan urusan pekerjaan umum merupakan suatu program yang terus berkembang menyesuaikan dengan pola perubahan ekonomi, sosial dan kebutuhan layanan bidang infrastruktur itu sendiri, yang memunculkan konsekuensi anggaran pelaksanaan yang cukup besar. Menyadari hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah dan terus menerus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat maupun provinsi dalam rangka melaksanakan urusan pekerjaan umum.

- Program Dan Kegiatan

Tabel IV.B.4.1

Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum 2011 – 2014

| No | Program | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | BELANJA LANGSUNG | 108.660.989.690 | 139.353.933.523 | 52.275.540.885 | 118.063.437.782 |
| 1 | Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan | 27.364.131.650 | 44.091.800.348 | 20.425.060.330 | 75.618.700.695 |
| 2 | Pembangunan Jalan dan Jembatan | 19.794.488.164 | 59.618.454.000 | 10.252.241.800 | 19.724.268.700 |
| 3 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 38.120.141.750 | 14.295.852.040 | 10.492.372.050 | 8.965.904.651 |
| 4 | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | 18.614.093.700 | 12.884.311.400 | 4.955.031.050 | 6.852.390.326 |
| 5 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.760.672.477 | 1.798.985.015 | 1.953.833.104 | 2.449.889.530 |
| 6 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.302.254.635 | 3.775.965.420 | 1.332.089.351 | 1.542.822.092 |
| 7 | Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya | 0 | 1.926.240.100 | 863.279.000 | 130.245.000 |
| 8 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | 1.487.766.314 | 34.834.000 | 0 | 347.873.000 |
| 9 | Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | 167.991.000 |  |  |  |
| 10 | Peningkatan Disiplin Aparatur | 49.450.000 |  |  |  |
| 11 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan |  | 927.491.200 | 1.732.880.300 | 2.162.622.350 |
| 12 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur |  |  | 268.753.900 | 268.721.438 |
| B | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 9.224.755.407 | 9.709.406.339 | 9.852.212.428 | 10.345.322.694 |
|  | Belanja Pegawai | 9.224.755.407 | 9.709.406.339 | 9.852.212.428 | 10.345.322.694 |
|  | - Gaji dan Tunjangan |  | 8.787.434.500 | 8.778.975.928 | 8.777.678.194 |
|  | - Tambahan Penghasilan |  | 917.931.839 | 1.044.196.500 | 1.551.164.500 |
|  | - Insentif Pajak/Retribusi Daerah |  | 4.040.000 | 29.040.000 | 16.480.000 |
|  | JUMLAH | 117.885.747.108 | 158.772.748.213 | 74.901.158.504 | 138.854.085.184 |

- Realisasi Program Dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan program-program yang ada tersebut, dalam kurun waktu 2011 – 2014, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah merealisasikan anggaran belanja langsung bidang pekerjaan umum sebesar Rp 418.353.901.880,00 yang diajabarkan dalam 12 program bidang pekerjaan umum. Sementara itu, dalam kaitanya dengan pelaksanaan urusan pekerjaan di tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Wonosobo kembali mengalokasi anggaran yang cukup besar yaitu Rp 173.971.040.150,00 yang terdiri dari Rp. 161.832.058.150,00 berupa belanja langsung dan sisanya merupakan belanja tidak langsung. Alokasi anggaran belanja langsung tersebut dijabarkan melalui 9 program bidang pekerjaan umum yang perinciannya seperti tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel IV.B.4.2

Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2015

| No | PROGRAM |  | 2015 (Rp.) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | BELANJA LANGSUNG |  | 161.832.058.150,00 |
| 1 | Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan |  | 64.839.500.000,00 |
|  | - Dinas Pekerjaan Umum | 21.247.000.000,00 |  |
|  | - 15 Kecamatan | 37.011.000.000,00 |  |
|  | - 27 Kelurahan | 6.581.500.000,00 |  |
| 2 | Pembangunan Jalan dan Jembatan |  | 57.636.707.650,00 |
| 3 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  | 17.268.922.000,00 |
| 4 | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya |  | 7.713.000.000,00 |
| 5 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan |  | 6.590.000.000,00 |
| 6 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong |  | 5.280.000.000,00 |
| 7 | Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 2.178.928.500,00 |
| 8 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur |  | 200.000.000,00 |
| 9 | Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya |  | 125.000.000,00 |
| B | BELANJA TIDAK LANGSUNG |  | 12.138.982.000,00 |
| 1 | Belanja Pegawai |  | 12.138.982.000,00 |
|  | - Gaji dan Tunjangan |  | 9.612.650.000,00 |
|  | - Tambahan Penghasilan |  | 2.518.032.000,00 |
|  | - Insentif Pajak/Retribusi Daerah |  | 8.300.000 |
|  | JUMLAH TOTAL |  | 173.971.040.150,00 |

Secara garis besar, pembangunan infrastruktur dalam upaya pelaksanaan urusan pekerjaan umum dijabarkan dalam berbagai program untuk kemudian dilaksanakan dalam paket-paket pekerjaan pengadaan saran dan prasarana infrastruktur.  Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan serta Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya merupakan tiga besar program priotas pemerintah daerah dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih lengkap, pembahasan pelaksanaan program-program utama urusan pekerjaan umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Konsep pembangunan infrastruktur perdesaan pada dasarnya mempunyai tujuan penyediaan infrastruktur dasar pendukung kehidupan di perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah serta dukungan terhadap kawasan terpencil maupun kawasan yang mempunyai aksesibilitas rendah. Kebijakan ini didasari oleh adanya kesenjangan kualitas infrastruktur antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

Sebagai satu kebijakan pembangunan yang bertujuan membantu meningkatkan aksesibilitas masyarakat pedesaaan, program pembangunan infrastruktur pedesaan harus mampu menjadi faktor pendorong pertumbuhan wilayah perdesaan, sekaligus mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan masyarakat perdesaan. Dalam konteks ini, pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah pedesaan semakin penting untuk diperhatikan. Banyak fakta menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur perdesaan berperan besar dalam membuka keterisolasian wilayah serta prasyarat bagi kesuksesan pembangunan pertanian maupun sektor-sektor lainnya.

Program pembangunan infrastruktur perdesaan merupakan program yang tujuan utamanya adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang memadai. Dalam kerangka upaya penyediaan sarana dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti : kegiatan penyediaan sarana air bersih perdesaan, pembangunan jalan lingkungan berupa betonisasi dan pavingisasi, pembangunan sarana pendukung lingkungan seperti pembangunan senderan, pembangunan gorong-gorong dan pembangunan drainase lingkungan, dan juga pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang mendukung upaya peningkatan kesehatan lingkungan. Dengan melihat sasaran dan kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya, dapat terlihat bahwa program ini merupakan program pengadaan infrastruktur yang lebih dekat dengan masyarakat.

Sebagai program yang langsung menyentuh permasalahan infrastruktur dasar masyarakat, program pembangunan infrastruktur perdesaan menjadi salah satu program strategis bagi upaya perwujudan pembangunan infrastruktur yang aspiratif dan menyentuh pada akar kebutuhan masyarakat. Untuk itu selama kurun waktu 2011 - 2014, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program percepatan infrastruktur perdesaan sebesar Rp 286.384.388.600,00 atau 40,27% dari total anggaran belanja langsung Urusan Pekerjaan Umum yang mencapai Rp. 711.092.638.175,00. Dari alokasi anggaran tersebut, nilai realisasi periode tahun 2011 – 2014 adalah sebesar Rp. 167.499.693.023,00 atau rata-rata mencapai 58,49%. Angka realisasi ini tentunya masih jauh dari kondisi ideal. Upaya mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur di pedesaan terus dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan alokasi anggaran program ini kepada pemangku/stakeholder wilayah seperti kecamatan dan kelurahan. Hal ini dapat membagi beban penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dari semula terpusat pada Dinas Pekerjaan Umum ke SKPD Kecamatan dan Kelurahan. Upaya ini cukup memberikan hasil positif dimana rendahnya realisasi anggaran program percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan tahun 2013 yang hanya mencapai 20% dapat ditingkatkan di tahun 2014 menjadi 75%.

Pada tahun 2015, program percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan kembali mendapatkan alokasi anggaran terbesar yaitu sebesar Rp. 64.839.500.000,00 atau sekitar 40,07% dari total anggaran belanja langsung yang mencapai Rp. 161.832.058.150,00. Porsi alokasi anggaran terbesar diberikan kepada SKPD kecamatan, yaitu sebesar Rp. 37.011.000.000,00 yang terbagi untuk 15 kecamatan, selanjutnya adalah SKPD DPU yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.247.000.000,00, dan terakhir adalah SKPD Kelurahan yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.581.500.000,00. Alokasi anggaran program percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum direncanakan digunakan untuk melaksanakan 77 paket kegiatan dengan perincian sebagai berikut: a) 72 paket kegiatan bersumber dari dana APBD Kabupaten Wonosobo dengan besar alokasi Rp. 13.476.000.000,00, b). 13 paket kegiatan bersumber dari dana Bantuan Provinsi Jawa Tengah dengan besar alokasi Rp. 2.415.500.000,00 dan c) 9 paket kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan besar alokasi anggaran Rp. 2.970.000.000,00.

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dilaksanakan dalam kerangka kebijakan percepatan dan perluasan jangkauan pembangunan infrastruktur prasarana jalan dan jembatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan  daya dukung dan kapasitas jaringan jalan sehingga diharapkan dapat berdampak positif bagi pergerakan roda perekonomian daerah. Selain itu, pelaksanaan program ini juga ditujukan untuk peningkatan aksesibilitas wilayah/kawasan strategis yang diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pertumbuhan ekonomi yang sinergis.

Penanganan infrastruktur jalan jembatan terbagi dalam 2 (dua) program pokok yaitu Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dititikberatkan pada peningkatan kapasitas layanan jalan sedangkan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan bertujuan untuk mempertahankan kondisi baik sarana prasarana yang telah terbangun sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai umur efektif perencanaan.

Ketersediaan infrastuktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan memadai menjadi komponen vital dalam upaya peningkatan kapasitas pembangunan. Ketersediaan sistem jaringan jalan yang efektif dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang jasa sebagai indikator bergeraknya roda perekonomian yang merupakan mata rantai pembangunan masyarakat menuju kesejahteraan. Pembangunan jalan dan jembatan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jalan yang ada, namun pada kenyataannya penambahan jumlah jalan dalam kondisi baik tidak serta merta sejalan dengan jumlah kegiatan pembangunan jalan itu sendiri, hal ini dikarenakan laju penambahan kondisi jalan tersebut dihadapkan pada laju penurunan kualitas jalan yang diakibatkan oleh kondisi geografis, curah hujan maupun penggunaan jalan itu sendiri. Laju tingkat kerusakan jalan juga banyak disebabkan oleh faktor rendahnya upaya pemeliharaan jalan maupun prasarana jalan itu sendiri. Untuk itu, pembangunan sarana dan prasarana jalan serta jembatan merupakan prioritas pokok baik dari segi anggaran maupun penanganannya.

Selama kurun waktu tahun 2011-2014, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp. 241.853.599.150,00 atau sekitar 34,11% dari total anggaran belanja langsung periode tahun 2011 - 2014. Nilai realisasi anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 109.389.452.664,00 atau sekitar 45,23%. Realisasi anggaran terendah terjadi pada tahun anggaran tahun 2013 yaitu sebesar 22%, dan sedikit mengalami peningkatan di tahun 2014, yaitu menjadi sebesar 27%. Namun demikian, peningkatan realisasi tersebut dirasa masih belum cukup untuk dapat memenuhi tanggungjawab penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan yang baik kepada masyarakat. Perlu upaya ekstra dan antisipatif untuk meminimalisir kegagalan pelaksanaan kegiatan pada paket pekerjaan yang sudah dianggarkan. Tertundanya pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan tidak hanya dapat merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat langsung tetapi juga dapat menurunkan kualitas atau kondisi eksisting pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan yang seharusnya ditangani.

Untuk mempertahankan kondisi pelayanan infrastruktur jalan/jembatan agar tetap pada kondisi baik, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo melakukan upaya pemeliharaan dan rehabilitasi pada aset jalan dan jembatan yang ada. Hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam hal penyelenggaraan jalan yang tidak hanya membangun jalan dan jembatan tetapi juga dalam hal mengatur, membina, mengawasi dan merehabilitasi. Secara strategis, program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan umur ekonomis jalan dan jembatan yang telah terbangun supaya dapat dimanfaatkan secara optimal, tetapi juga untuk mengurangi resiko ekonomi biaya tinggi akibat kesulitan akses dan mahalnya biaya transportasi dampak dari kerusakan jalan dan jembatan yang timbul.

Selama kurun waktu tahun 2011-2014, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan anggaran untuk program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp. 84.031.839.850,00 atau sekitar 11,82% dari total anggaran belanja langsung periode tahun 2011 - 2014. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan ini memiliki sasaran dan tujuan pokok yaitu untuk mengembalikan fungsi infrastruktur pada obyek yang mengalami penurunan fungsi dan tingkat kapasitas pelayanan, akibat dari adanya penggunaan atau pemanfaatan. Hal ini dilakukan melalui perbaikan struktural jalan maupun jembatan sehingga fungsi pelayanan jalan dan jembatan tersebut dapat kembali normal sesuai rencana awal. Nilai realisasi anggaran pada program ini cukup tinggi yaitu sekitar 85,53% atau sebesar Rp. 71.874.270.491,00.

Mengingat pentingnya kedua program ini dalam mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan  infrastruktur dasar dan menjamin kondisi layanan infrastruktur jalan dan jembatan tetap dalam kondisi baik dan optimal, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pekerjaan Umum kembali mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu senilai Rp. 64.226.707.650,00 (39,69%) yang terdiri dari Rp. 57.636.707.650,00 untuk melaksanakan program pembangunan jalan dan jembatan serta Rp. 6.590.000.000,00 untuk melaksanakan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.

Alokasi anggaran tahun 2015 untuk program pembangunan jalan dan jembatan direncanakan digunakan untuk melaksanakan 77 paket kegiatan dengan perincian sebagai berikut: a) 43 paket kegiatan bersumber dari dana APBD Kabupaten Wonosobo dengan besar alokasi Rp. 27.474.350.000,00, b). 29 paket kegiatan bersumber dari dana Bantuan Provinsi Jawa Tengah dengan besar alokasi Rp. 23.792.650.000,00, dan c) 5 paket kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan besar alokasi anggaran Rp. 6.289.750.000,00. Sementara itu, untuk program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan direncanakan digunakan untuk melaksanakan 6 paket kegiatan yang kesemuanya bersumber dari dana APBD Kabupaten Wonosobo.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya sangat erat kaitannya dengan usaha pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana irigasi yang berdampak pada keberhasilan pemenuhan air pertanian. Hal ini dapat berpengaruh pada pelayanan irigasi yang bermuara pada  keberhasilan penerapan pola tata tanam. Kebutuhan pelayanan irigasi di Kabupaten Wonosobo di layani oleh 705 Daerah Irigasi dan luas lahan pertanian di Kabupaten Wonosobo mencakup 18.785 Ha. Sistem pelayanan yang ada di seluruh daerah irigasi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana yang ada. Sarana irigasi yang memadai dapat menjamin efektifitas distribusi dan system irigasi sehingga air yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dalam cakupan pelayanan yang lebih maksimal. Ketersediaan air dan optimalisasi distribusi air pertanian juga dapat menghindari konflik air pertanian yang dapat menghambat capaian target produksi pertanian. Hal tersebut merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya bagi Kabupaten Wonosobo mempunyai arti strategis dimana posisi Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu daerah agraris menjadikan peran dan keberhasilan sektor pertanian sangat dominan bagi perkembangan perekonomian di Kabupaten Wonosobo. Dalam kerangka berfikir tersebut maka pembangunan di sektor pertanian yang berhubungan langsung maupun yang berfungsi sebagai pendukung sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Pembangunan sektor pertanian dan pendukungnya tersebut, diarahkan pada pemenuhan target produksi pertanian dimana didalamnya peran sarana dan prasarana irigasi sangat vital keberadaannya.

Melihat arti penting keberhasilan pertanian dengan sistem irigasi pendukungnya, maka keberhasilan penyediaan air pertanian melalui program pengembangan jaringan irigasi merupakan suatu keharusan. Untuk itu, dengan total anggaran dalam kurun waktu tahun 2011 s/d 2014 sebesar Rp  52.474.033.300,00 atau 7,38% dari total anggaran belanja langsung urusan pekerjaan umum, pemerintah berupaya melakukan rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi melalui program dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian. Hal ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan air pertanian melalui efektifitas distribusi air pertanian dengan ketersediaan infrastruktur yang baik. Secara konkrit, rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi dilaksanakan dengan mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalisasi fungsi serta membangun prasarana sistem irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dalam rangka mendukung program ketahanan pangan.

Pada tahun 2015, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.713.000.000,00 atau sekitar 4,76% dari total anggaran belanja langsung yang mencapai Rp. 161.832.058.150,00. Dengan rincian anggaran sebagai berikut : a). Rp. 3.452.000.000,00 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk melaksanakan 13 paket kegiatan, b). Rp. Rp. 2.075.000.000,00 bersumber dari Bantuan Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan 4 paket kegiatan, dan c). Rp. 2.186.000.000,00 untuk melaksanakan 9 kegiatan yang terdiri dari 5 kegiatan pemeliharaan rutin dan 4 paket kegiatan rehabilitasi.

Selain ketiga program itu, masih ada beberapa program yang sifatnya penunjang untuk menopang  indikator kinerja kunci (IKK) di urusan pekerjaan umum, antara lain progam pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendorong kinerja aparatur pemerintah dan meningkatkan pelayanan khususnya dibidang infrastruktur, serta program-program penunjang lainnya.

- Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2011 sampai tahun 2014 dapat dilihat dari Indikator Kinerja Kunci sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel IV.C.4.3

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2011 – 2014

Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

| No. | IKK EKPPD | Rumus | Capaian Kinerja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | % Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik | (Panjang jalan Kab. dalam kondisi baik) / (Panjang seluruh jalan Kab.) x 100% | 65,25% | 66,24% | 62,28% | 54,12% |
| 2 | % Luas Irigasi Kabupaten Baik | (Luas Irigasi kabupaten baik) / (Luas Irigasi kabupaten) x 100% | 64,99% | 71,05% | 70,80% | 72,75% |
| 3 | % Rumah Tangga Bersanitasi | (Jumlah rumah tangga ber sanitasi) / (Jumlah total rumah tangga) x 100% | 33,82% | 34,02% | 38,78% | 38,92% |
| 4 | % Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik | (Jumlah jembatan kondisi baik) / (Jumlah seluruh jembatan) x 100% | 70,65% | 70,82% | 71,29% | 73,06% |

Pada tabel diatas dapat dilihat rangkuman indikator capaian/perkembangan kinerja urusan pekerjaan umum pada tahun 2011 - 2014. Beberapa indikator menunjukkan capaian kinerja yang positif meski ada juga yang mengalami penurunan kinerja. Pada indikator “Prosentase daerah irigasi dalam kondisi baik” kinerja pembangunan daerah meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 15,02% dari capaian tahun dasar 2011, yaitu dari semula 64,99% menjadi 72,75% di tahun 2014. Demikian pula hanya dengan indikator “prosentase rumah tangga bersanitasi” yang juga meningkat sebesar 15,08% dari capaian tahun dasar 2011, yaitu dari semula 33,82% menjadi 38,92% di tahun 2014. Sementara itu peningkatan capaian kinerja juga dialami oleh indikator “prosentase jumlah jembatan dalam keadaan baik”, meski tidak terlalu besar yaitu 3,5% dari capaian tahun dasar 2011, yaitu dari semula 70,65% menjadi 73.06% pada tahun 2014.

Di sisi lain, penurunan yang cukup signifikan terjadi pada indikator kinerja “prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik” yang mengalami penurunan sebesar 17,06% dari capaian tahun dasar 2011 yaitu dari semula 65,52% menjadi 54,12%. Meski sempat mengalami kenaikan menjadi 66,24% di tahun 2012, namun capaian di dua tahun berikutnya menunjukkan trend menurun yaitu 62,28% di tahun 2013 dan mencapai titik terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 54,12%

Apabila dikaitkan dengan target yang diamanatkan dalam RPJMD 2011 - 2015, capaian indikator kinerja tahun 2014 terus mendekati target yang harus dicapai di tahun 2014. Capaian dan target capaian sesuai amanat RPJMD 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.C.4.4

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Indikator RPJMD 2010 – 2015

| No | Indikator | Target RPJMD2014 | Realisasi 2014 | Capaian (%) | Target RPJMD2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panjang jalan kondisi baik antara ibukota kabupaten - kecamatan (Km) | 193,96 | 150,75 | 77,72% | 199,76 |
| 2 | Prosentase Jembatan kondisi baik (%) | 75,53 % | 73,06% | 96,73% | 77,18% |
| 3 | Prosentase Daerah irigasi dengan kondisi baik (%) | 80% | 72,75% | 90,94% | 90% |
| 4 | Prosentase Rumah Tangga bersanitasi (%) | 70% | 38,92% | 55,6% | 80% |

Tabel diatas menunjukkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan keberadaan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkeadilan terus dilakukan. Namun demikian, akselerasi realisasi ternyata masih belum mampu mengimbangi akselerasi target yang sudah ditentukan untuk dicapai tiap tahunnya. Oleh karena itu perlu upaya ekstra dari semua pihak khususnya SKPD pengampu urusan pekerjaan umum untuk dapat mememenuhi target tersebut di tahun 2015 sekaligus sebagai tahun akhir pelaksanaan RPJMD 2011 – 2015.

- Permasalahan Dan Solusi

Secara umum pelaksanaan urusan pekerjaan umum ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di segala tingkatan. Usaha pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tersebut bersifat berkelanjutan baik dipandang dari sisi kegiatan pembangunan dan pemeliharaannya, maupun dipandang dari sisi upaya terus menerus untuk menjawab perkembangan kebutuhan itu sendiri. Namun demikian, dalam pelaksanaannya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar tersebut terbentur pada rendahnya serapan anggaran akibat dari terjadinya gagal lelang paket pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan.

Tahun anggaran 2013 adalah tahun yang relatif berat bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo sebagai pengampu utama kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah di Kabupaten Wonosobo. Pada tahun anggaran ini, dari keseluruhan alokasi anggaran pembangunan ke-PU-an sebesar Rp  160.805.384.900,00 hanya dapat direalisasikan sebesar Rp  52.275.540.885,00 atau hanya mencapai 32,51%. Angka realisasi ini melorot tajam dari tahun sebelumnya yang mencapai 82,24%. Meskipun kemudian mengalami peningkatan di tahun 2014 yaitu dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 54,4%, secara sekilas rendahnya realisasi pembangunan di tahun 2013 dan 2014 menyiratkan kinerja pelaksanaan pembangunan khususnya dibidang pekerjaan umum tidak begitu bagus. Akan tetapi kalo kita kaji lebih jauh maka rendahnya angka realisasi pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak serta-merta merupakan akibat dari kurang memadainya kinerja aparatur pemerintah, karena faktanya terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utama rendahnya tingkat realisasi anggaran tersebut.

Faktor utama rendahnya realisasi anggaran tahun 2013 salah satunya disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat tentang kenaikan harga dasar BBM pada triwulan kedua tahun 2013. Kenaikan ini berimbas secara langsung terhadap melonjaknya harga dasar bahan-bahan bangunan di pasaran, akibatnya rencana anggaran per kegiatan maupun RAB-nya tidak lagi sesuai perencanaan yang telah disusun di awal tahun anggaran dengan memakai acuan standar harga sesuai awal tahun 2013 menjadi tidak relevan lagi dengan kondisi pelaksanaan di lapangan. Sementara itu, faktor penyebab rendahnya realisasi anggaran tahun 2014 salah satunya disebabkan oleh adanya perubahan regulasi dimana dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 8 Tahun 2013 tentang konversi SBU (Sertifikat Badan Usaha), mengamanatkan kepada seluruh rekanan/penyedia jasa per 1 Mei 2014 harus sudah menggunakan SBU yang sudah dikonversi. Ketidaksiapan pihak penyedia barang/jasa dalam memenuhi regulasi tersebut mengakibatkan banyak paket pekerjaan mengalami gagal lelang, karena penyedia barang/jasa yang sudah memenuhi regulasi tersebut masih terbatas.

Disamping permasalahan khusus dan teknis tersebut diatas, terdapat pula beberapa permasalahan umum dan klasik yang hampir tiap tahun dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum selaku SKPD pelaksana utama urusan pekerjaan umum. Beberapa permasalahan umum tersebut diantaranya adalah keterbatasan SDM dan ketidaksiapan terhadap sistem. Keterbatasan Sumberdaya Manusia (SDM) di Dinas Pekerjaan Umum merupakan masalah klasik yang akan terus menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan urusan pekerjaan umum. Jumlah pegawai yang terbatas dan jauh dari kondisi ideal, ditambah tidak seimbangnya jumlah pekerjaan dengan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis mengakibatkan banyak paket pekerjaan tertunda proses pengadaannya. Suatu paket pekerjaan, sebelum diserahkan untuk dilaksanakan ke penyedia barang/jasa, harus melalui tahapan perencanaan, yang meliputi survey lokasi, penyusunan RAB dan Analisis. Proses perencanaan yang menjadi acuan dalam proses pengadaan ini membutuhkan pegawai dengan kompetensi teknis yang sesuai. Terbatasnya jumlah pegawai yang dimaksud menjadikan proses pengadaan menjadi terhambat. Sementara itu perubahan sistem layanan pengadaan menjadi berbasis elektronik harus disikapi dengan kesiapan baik dari sisi pihak penyedia untuk menyesuaikan perubahan tersebut maupun kesiapan ULP (unit layanan Pengadaan) dalam menyiapkan jaringan disisi yang lain.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas antara lain adalah dengan memperkuat proses perencanaan menjadi lebih awal (T-1), komprehensif, responsif dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kewilayahan, harus dimulai dari penyusunan perencanaan yang komprehensif dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparatur yang memadai. Hal ini mengingat peran vital pembangunan sarana dan prasarana tersebut bagi pengembangan daerah dan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program ini. Untuk itu diperlukan upaya pematangan sistem perencanaan makro pembangunan kabupaten yang lebih terintegrasi dengan pelaksanaan urusan lainnya. Sistem perencanaan tersebut akan menghasilkan strategi yang optimal dalam upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur.

Sebagaimana disampaikan diatas bahwa hal yang terpenting adalah bagaimana mengimbangi antara kebutuhan yang harus dipenuhi dengan laju pertumbuhan perekonomian dan kewilayahan.  Namun demikian, pemenuhan kebutuhan dasar dalam angka capaian yang bulat sebesar 100% adalah hal yang cenderung mustahil untuk dicapai. Hal ini disebabkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan terus berkembang seiring dengan perkembangan tingkat sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk itu, perlu dikembangkan strategi yang dapat dijabarkan dalam 3 pendekatan pokok. Pendekatan yang pertama adalah melalui peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Langkah ini berupa pembenahan internal yang merupakan langkah awal dalam keberhasilan program. Secara konkrit usaha internal yang dapat dilaksanakan adalah peningkatan kapasitas SDM, bidang keteknikan, meletakkan personil sesuai dengan keahliannya dan penambahan SDM bidang keteknikan. Selain itu, usaha peningkatan kapasitas kelembagaan adalah pelaksanaan forum kemitraan bidang infrastruktur sebagai upaya membangun jejaring kemitraan bidang infrastruktur.

Pendekatan kedua adalah dengan mewujudkan sinergitas program dalam menentukan fokus dan lokus kegiatan. Tolok ukur keberhasilan tidak hanya pada capaian output saja tetapi sampai dengan out comes (bagaimana infrastruktur yang terbangun dapat lebih bermanfaat),  prioritas penanganan pada lokus yang tepat yaitu memperhatikan penataan ruang serta fasilitasi pada kawasan yang memiliki pick up economic effect. Pendekatan yang terakhir adalah peningkatan kemitraan strategis dalam penanganan infrastruktur. Melalui pendekatan ini masyarakat ditempatkan sebagai subjek pembangunan dalam arti yang seluas luasnya, termasuk di dalamnya investasi infrastruktur oleh pihak swasta. Dengan pengembangan strategi pengelolaan infrastruktur tersebut diharapkan program yang ada akan menghasilkan efek kegiatan yang lebih baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Percepatan penyediaan infrastruktur memang membutuhkan komitmen pemerintah. Namun, tanpa dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) sepertinya mustahil hal tersebut dapat terwujud. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi serta dibutuhkan kerja keras dalam mengimplementasikan komitmen tersebut. Dengan adanya dukungan dan sinergi dari para stakeholder, diharapkan pembangunan infrastruktur nasional yang memadai dapat cepat terlaksana guna menjamin kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar menuju era kemandirian daerah, termasuk juga lebih mensinergikan upaya-upaya yang dilakukan oleh sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun kelompok masyarakat, untuk mewujudkan Kabupaten Wonosobo Yang Semakin Maju dan Sejahtera.